**Lista de Características**

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Caracteristica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login | C | B | B | 1 |
| 2 | Cadastro de usuário | C | M | B | 1 |
| 3 | Cadastro de produto | C | A | M | 1 |
| 4 | Cadastro de ordem de produção | C | M | B | 1 |
| 5 | Consulta de Planejamento de Produção | C | A | A | 1 |
| 6 | Filtro de Planejamento de Produção | C | A | A | 1 |
| 7 | Área da Linha de Produção | C | A | A | 1 |
| 8 | Área do Controle de Qualidade | C | A | A | 1 |
| 9 | Área da Gerência de Produção | C | A | A | 1 |
| 10 | Área de Negócios | C | A | A | 1 |
| 11 | Consulta de Log | I | A | M | 2 |
| 12 | Análise da Produção | I | A | M | 2 |
| 13 | Calendário | U | M | B | 2 |