**Lista de Características**

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Caracteristica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login | C | B | B | 1 |
| 2 | Restauração de senha | C | M | M | 1 |
| 3 | Desativação de usuário | C | B | B | 1 |
| 4 | Cadastro de usuário | C | M | M | 1 |
| 5 | Cadastro de produto | C | M | A | 1 |
| 6 | Cadastro de ordem de produção | C | M | A | 1 |
| 7 | Consulta de Planejamento de Produção | C | M | M | 1 |
| 8 | Filtro de Planejamento de Produção | C | M | A | 1 |
| 9 | Área da Linha de Produção | C | M | A | 1 |
| 10 | Área do Controle de Qualidade | C | M | A | 1 |
| 11 | Área da Gerência de Produção | C | M | A | 1 |
| 12 | Área de Negócios | C | M | A | 1 |
| 13 | Consulta de Log | I | M | M | 2 |
| 14 | Relatório de Produção | I | M | M | 2 |
| 15 | Filtro de Relatório de Produção | I | B | B | 2 |
| 16 | Relatório de Testes | I | M | M | 2 |
| 17 | Filtro de Relatório de Testes | I | B | B | 2 |
| 18 | Relatório de Tempo | I | M | B | 2 |
| 19 | Filtro de Relatório de Tempo | I | B | B | 2 |
| 20 | Calendário | U | B | B | 3 |
| 21 | Área de Projeção | U | A | M | 3 |
| 22 | Cadastro de Metas | U | B | B | 3 |
| 23 | Relatório de Metas | U | M | M | 3 |
| 24 | Filtro de Metas | U | B | B | 3 |
| 25 | Notificação de finalização do produto | U | M | M | 3 |